## Slide 1: 第2章 软件过程
主要内容
  软件工程过程的概念
  软件生命周期的划分和基本任务
  常用的几种过程模型

## Slide 2: 第2章 软件过程
*1、软件工程的基本元素（回顾）
软件工程描述一个团队为达到某个既定目标，在一定的环境中的工作步骤，以及在这些工作步骤中如何对团队的成员进行角色分工，如何为各种角色确定具体的工作流程，并指明在工作流程中应从事哪些活动，使用什么样的方法、工具，产生哪些阶段性成果。 此外软件工程还指明上述内容应如何进行有效管理以确保成功，以及工程进行过程中和结束后怎样对工程进行评价，以期不断改进。
软件过程
软件管理
角色
环境
流程
活动
方法
工具
成果
评价
目标（软件产品）
软件工程框架

## Slide 3
 Software Engineering: A Layered Technology
a “quality” focus
process model
methods
tools
A road map that helps you create a timely, high-quality result.
Provide technical how-to’s for building software.
Computer-Aided Software Engineering
*2、软件工程的分层结构（回顾）

## Slide 4: 第2章 软件过程
软件过程的概念
  为了完成软件开发任务，必须进行一些开发活动，并且使用适当的资源，包括人员、时间、计算机硬件以及软件工具等
  软件过程是为了获得高质量软件所需要完成的一系列任务的框架，规定了完成各项任务的工作步骤
  在软件过程中定义了所运用方法的顺序、每个阶段应该交付的文档资料、为保证软件质量和协调变化所需要采取的管理措施、以及标志软件开发各个阶段任务完成的里程碑
  在过程结束时把输入（如软件需求）转化为输出（如软件产品），因此软件过程是把输入转换成为输出的一组彼此相关的资源和活动（ISO9000的定义）

## Slide 5: 2.1软件生命周期的基本任务
软件生命周期
如同任何其他事物一样，软件也有一个孕育、诞生、成长、成熟、衰亡的生存过程，一般称之为计算机软件的生命周期。
一般说来，软件生命周期由软件定义、软件开发和软件维护三个时期组成，每个时期又可进一步划分成若干个阶段。

## Slide 6: 2.1软件生命周期的基本任务
软件定义时期：确定软件开发工程必须完成的总体目标；确定可行性；为了实现工程目标应该采取的策略以及系统必须完成的功能；估计完成工程所需的资源和成本，并制定工程进度表。包括以下三个阶段：
（1）问题定义（容易被忽略）：
    主要任务是弄清用户要计算机解决的问题是什么
    通过调研，系统分析人员提出关于问题性质、工程目标和工程规模的书面报告，并需要得到用户确认

## Slide 7: 2.1软件生命周期的基本任务
（2）可行性研究：
  主要任务是为前一阶段提出的问题寻求一种至数种在技术上可行、且在经济上有较高效益的解决方案
  目的是用最小的代价在最短时间确定问题是否能够解决
（3）需求分析：
  主要任务是弄清用户对软件系统的全部需求，确定目标系统必须具备哪些功能
  系统分析人员在需求分析阶段必须和用户密切配合，充分交流，以得到经过用户认可的系统需求
  另一项重要任务使用正式文档准确地记录对目标系统的需求，这份文档成为需求规格说明

## Slide 8: 2.1软件生命周期的基本任务
软件开发时期：具体设计和实现在前一时期定义的软件，包含四个阶段：
（1）概要设计：
  主要任务是概括地回答怎样实现这个系统，因此又称为初步设计、逻辑设计、总体设计或高层设计
  首先设计出实现系统的几种可能方案，并用适当的方式描述每种方案，分析各种方案的优缺点，在权衡利弊的基础上向用户推荐最佳方案，并制定出推荐方案的详细计划
  在用户接受方案的基础上，设计软件的体系结构，即确定程序由哪些模块组成以及模块间的关系。
（2）详细设计：
  回答如何具体地实现这个系统这个关键问题，因此也称为模块设计、物理设计或低层设计
  设计出程序的详细规格说明，包括详细地设计每个模块，确定实现模块功能所需要的算法和数据结构，程序员可以根据它们写出实际的程序代码

## Slide 9: 2.1软件生命周期的基本任务
  （3）编码和单元测试：
    选择合适的编程语言
    把模块的过程性描述翻译为正确的、容易理解的以及易于维护的源程序
  （4）综合测试：
    通过各种类型的测试(及相应的调试)使软件达到预定的要求
    综合测试主要包括集成测试和验收测试
    为了使用户能够积极参加验收测试，需要对用户进行相关的培训
    应该用正式文档资料把测试计划、详细测试方案以及实际测试结果保存下来，作为软件配置的一部分

## Slide 10: 2.1软件生命周期的基本任务
运行维护时期：是软件生存周期的最后一个时期。软件人员在这一时期的工作，就是通过各种必要的维护活动使系统持久地满足用户的需要。
  （1）维护的目的，是使软件在整个生存周期内保证满足用户的需求和延长软件的使用寿命
  （2）通常的维护工作包含四种：
    改正性维护
    适应性维护
    完善性维护
    预防性维护
  （3）每一次维护都是经历了一次压缩和简化了的软件定义和开发的全过程

## Slide 11: 2.2软件生命周期模型
软件生命周期模型
  在实际的软件开发过程中，软件的规模、种类、开发环境以及所使用的开发技术等因素都影响着阶段的划分（裁剪）
  科学、有效的软件开发过程应该定义一组适合所承担的项目特点的任务集合。这个任务集合通常包含一组软件工程工作任务、里程碑和应该交付的产品
  生命周期模型规定了把生命周期划分为哪些阶段，以及各个阶段执行顺序，因此也称生命周期模型为过程模型。基本的几个生命周期模型包括：瀑布模型、快速原型模型、增量模型、螺旋模型以及喷泉模型等。

## Slide 12: 2.2软件生命周期模型
问题定义
可行性研究
需求分析
概要设计
详细设计
编码和单元测试
综合测试
软件维护
软件定义
软件开发
软件维护
需求分析
规格说明
设计
编码
综合测试
维护
软件过程模型

## Slide 13: 2.2 过程模型
某个老师（T）想要考察一个同学（S）的学习情况和技术水平，于是交给该学生一个任务。
T : 我有一个朋友想要一个图象浏览软件，能够查看多种格式的图象，包括BMP、TIFF、JPG、PNG，并且能够支持一般的放大、缩小、漫游。你能做这样一个软件吗？
S：就是类似ACDSEE这样的软件吗？
T: 差不多，不过不需要那么强大的功能，我这个朋友计算机是外行，最好能做的比较方便，傻瓜型的，例如象ACDSEE自动翻页这种功能还是要的。
S：我以前学过BMP和JPG的图象格式解析，我想没有问题
T：好的，给你30天时间，下周你再来一趟，跟我讲一下你的工作进度。
这位同学非常明白老师的意图，回去后想了一下，并列出了一个清单：
案例一

## Slide 14: 2.2 过程模型
案例一（工作清单）
一 功能：
1。读取、显示、另存四种格式图片（ BMP、TIFF、JPG、PNG ）
2。 放大、缩小、漫游
3。列出当前目录下所有四种格式图片文件名
4. PAGEUP（PAGEDOWN）自动调出当前目录上一张（下一张）图片
二 其它说明：
1。界面尽量简洁，容易操作
2。不要图片预览和打印
三 开发工具：VC++
四 开发环境：普通PC机；Windows7 / xp
五 工作量：
1.研究一下四种图片的格式
2.设计一个解析器类，解析这四种格式
3.设计一个文档类，实现读取、另存和目录浏览功能
4.设计一个视图类，实现显示、缩放、漫游功能

## Slide 15: 2.2 过程模型
案例一
可行性分析
需求分析
概要设计
详细设计
编码
测试
交付
维护
对话过程
工作清单一、二
工作清单三、四、五
写代码前的思考过程
写代码
提交给老师检查
给老师朋友安装、讲解
修正问题、改进软件……

## Slide 16: 2.2 过程模型
实际情况1
一切顺利，学生S按期交付了软件，经过一两周的试用、修改、完善后，三方都比较满意，该软件在老师的朋友那里成为一个得心应手的工具。
案例一
瀑布模型 （Waterfall Model）

## Slide 17
一、瀑布模型：将软件生存周期的各项活动规定为依照固定顺序连接的若干阶段工作，形如瀑布流水，最终得到软件产品。
需求分析
规格说明
系统设计
编码实现
综合测试
运行维护
2.2 过程模型——瀑布模型

## Slide 18
二、瀑布模型的特点：
1、阶段间具有顺序性和依赖性
  必须等前一阶段完成后才能够开始下一阶段的工作。
  前一阶段输出文档是后一阶段的输入文档。因此，只有前一阶段的输出正确，后一阶段的工作才能够获得正确结果。
2、推迟实现的观点
  在编码之前设置了系统分析和系统设计，这两个阶段主要考虑目标系统的逻辑模型，不涉及软件的物理实现。
  清楚地区分逻辑设计和物理实现，尽可能推迟程序的物理实现是按照瀑布模型开发软件的重要指导思想。
2.2 过程模型——瀑布模型
Notes: 看似理论性强，较为枯燥，其实用心理解，可以成为指导工作的有利思想武器

## Slide 19
二、瀑布模型的特点
3、质量保证的观点
  每个阶段都必须完成规定的文档，没有交出合格的文档就是没有完成该阶段的任务
  每个阶段结束前都要对所完成的文档进行评审，以便尽早发现问题改正错误
2.2 过程模型——瀑布模型

## Slide 20
传统的瀑布模型过于理想化，人在工作中不可能不犯错误。在设计阶段可能发现规格说明文档中的错误，而设计中所犯的错误在实现过程中将暴露出来。在综合测试阶段将发现需求分析、设计、编码阶段的很多错误。
因此，实际的瀑布模型是带反馈的，当在后面的阶段发现错误时，将沿着反馈线返回前面的阶段修正错误，然后再返回来继续后面阶段的任务。
2.2 过程模型——瀑布模型

## Slide 21
需求分析
规格说明
系统设计
编码实现
综合测试
运行维护
变化的需求
2.2 过程模型——瀑布模型

## Slide 22
  优点
  强迫开发人员采用规范的方法，如结构化技术
  严格的规定了每个阶段必须提交的文档（文档驱动）
  要求每个阶段交付的所有产品都必须经过质量保证小组的严格审查
  缺点
  “文档驱动”的事实要求用户通过静态的规格说明来认识动态的软件产品
  很难把握住用户的真实需求
2.2 过程模型——瀑布模型

## Slide 23: 2.2 过程模型
实际情况2
一周后，学生去见老师，并提交了工作清单，他发现老师的这位朋友（C）和老师在一起。
S:这是工作清单，我已经研究清楚了四种文件的格式，可以写代码了。
T：很好，不过我这位朋友有一些新想法，你不妨听听。
C: 你好。我新买了一个扫描仪，你的程序可不可以直接扫描图片进来。
S:你可以自己扫描呀，买扫描仪的时候一般都会送正版软件的。
C：是的，可是我一直不太会用，你知道我计算机水平不高，学一些新东西很累，也没有时间，如果你能直接链接扫描仪，我只要学会你的软件就行了，我愿意多支付一些费用……，还有，我想建一个图片库，你知道，我工作时需要上百个图片，经常找不到，最好还带模糊查询。
案例一（续）

## Slide 24: 2.2 过程模型
实际情况2
S：………………..!!!!!
C:还有一些，现在一时想不起来，我想起来的话会再跟你联系，时间上可以长一些。
S: ………………..!!!!! !!!!! !!!!!
T:要不这样吧，你先做一个样子出来给C看看，一边做，一边改。
C:这样最好，看见一个基本样子我就知道我想要什么了
事情就这样定下来了，S愤怒的撕掉了自己的工作清单……..，回去后S花1天时间用DELPHI做了个样子，只能读BMP和JPG文件，做了些菜单和工具栏，用ACCESS建了一个图片库。就这个“假”的程序，S和C讨论了一天，S又修改了几次，又讨论了几次，一周后，这个“假”的程序表面看起来和真的一模一样。
案例一（续）

## Slide 25: 2.2 过程模型
实际情况2
于是S打算用VC重写这个程序，但是他很快发现继续用DELPHI写更方便，因为至少界面不用重做了，于是……，两个月后，这个事情终于结束了。
S顺利的完成了他的毕业设计《JPG压缩优化算法设计》，C一直使用这个软件管理他的图片，并庆幸花了这么少的钱得到了这么有用的东西
案例一（续）
原型模型 （Prototyping Model）

## Slide 26
二、快速原型模型：快速建立起来可以在计算机上运行的程序，它所能完成的功能往往是最终产品能完成的功能的一个子集。
快速原型
规格说明
系统设计
编码实现
综合测试
运行维护
变化的需求
2.3 过程模型——原型模型

## Slide 27
快速原型开发：
  第一步是快速建立一个能够反映用户主要需求的原型系统，让用户能够在计算机上试用，通过实践来了解目标系统的概貌。
  用户针对原型提出修改意见，开发人员按照用户意见快速修改原型，再次要求用户使用。
  一旦用户确认这个原型系统确实能够完成他们所需要的工作，开发人员便可依据此写规格说明文档，根据这份文档开发出的软件可以满足用户的真实需求。
2.3 过程模型——原型模型

## Slide 28
快速原型模型是不带反馈的，软件的开发基本上是线性进行的，其主要原因：
  原型系统已经通过与用户的交互得到验证，据此产生的规格说明文档正确的描述了用户的需求，开发的后续阶段不会出现规格说明文档错误导致大返工
  开发人员通过建立原型系统掌握了很多在系统实现中将用到的东西，大大减小了在系统设计和实现阶段犯错误的可能性
快速构建原型系统。原型最终会被抛弃，所以内部结构并不重要。有时用户界面可被用在最终的产品中。
2.3 过程模型——原型模型

## Slide 29
2.3 过程模型——原型模型
listen
to
customer
build/revise
mock-up
customer
test-drives
mock-up
Prototyping Model

## Slide 30
1、探索型原型（书中所讲的快速原型）
把原型用于开发的需求分析阶段，目的是要澄清用户的需求，确定所期望的特性，并探索各种方案的可行性。在整体上仍采用瀑布模型。
2、实验型原型
这种原型主要用于设计阶段，考核实现方案是否合适，能否实用。对于一个大型系统，若对设计方案心中没有把握时，可通过这种原型来证实设计方案的正确性。
3、演化型原型
这种原型主要用于及早向用户提交一个原型系统，该原型系统或者包含系统的框架，或者包含系统的主要功能，在得到用户的认可后，将原型系统不断扩充演变为最终的软件系统。它将原型的思想扩展到软件开发的全过程。
2.3 过程模型——原型模型*

## Slide 31
*运用方式：
由于运用原型的目的和方式不同，在使用原型时也采取不同的策略，有抛弃策略和附加策略。
1、抛弃策略是将原型用于开发过程的某个阶段，促使该阶段的开发结果更加完整、准确、一致、可靠，该阶段结束后，原型随之作废。探索型和实验型就是采用此策略的。
2、附加策略是将原型用于开发的全过程，原型由最基本的核心开始，逐步增加新的功能和新的需求，反复修改反复扩充，最后发展为用户满意的最终系统，演化型快速原型采用此策略。
采用何种形式、何种策略运用快速原型主要取决于软件项目的特点、人员素质、可供支持的原型开发工具和技术等，这要根据实际情况的特点来决定。
2.3 过程模型——原型模型

## Slide 32
三、增量模型（Incremental Model）：也称为渐增模型，把软件产品作为一系列的增量构件来设计、编码、集成和测试。
需求分析
规格说明
概要设计
针对每个构件，完成详细
设计、编码和集成，经过
测试后交付用户
运行维护
2.4 过程模型——增量模型

## Slide 33
构件是有多个相互作用的模块构成，并且能够完成特定的、相对独立的功能
使用增量模型时，第一个构件往往实现软件的基本需求，提供最核心的功能
把软件分解成增量构件时应该使构件的规模适中，并且当把新构件集成到现有软件中时，所形成的产品必须是可测试的（分解的约束条件）
2.4 过程模型——增量模型
Notes: 所以要合理划分功能模块，如用户管理：登录、注册、注销；新建、删除、修改、查询

## Slide 34
2.4 过程模型——增量模型
目标：实现功能
增量模型
吃饭
步骤：
分析/设计/实现
项目规模
分模块进行
有问题导致 项目失败
构件分解要适中
目标：吃饱饭
步骤：
夹/嚼/咽
食量大小
一口一口的吃
饭或方式有问题导致腹泻或呕吐
每口饭要适量

## Slide 35
优点
能够在较短时间内向用户提交一些有用的、能够工作的产品
逐步增加产品功能可以使用户有较充裕的时间来学习和适应新产品，减少了一个全新的软件可能给客户组织带来的冲击
使用的困难之处：
把每个新的增量构件集成到现有软件体系结构中时必须不破坏原有产品，这实现起来往往很困难
必须把软件的体系结构设计得便于按这种方式扩充，软件体系结构必须是开放的
增量模型本身具有矛盾性，一方面要求开发人员把软件看作一个整体，另一方面又要求开发人员把软件看作一个构件序列，每个构件本质上都独立于另一个构件。正确合理的理解和克服这种矛盾至关重要。
2.4 过程模型——增量模型

## Slide 36
构件1
规格说明
设计
编码和集成
交付客户
第一个增量发布
规格说明
设计
编码和集成
交付客户
第三个增量发布
构件3
规格说明
设计
编码和集成
交付客户
第二个增量发布
构件2
风险更大的增量模型
2.4 过程模型——增量模型

## Slide 37
四、螺旋模型（Spiral Model）：为了克服瀑布模型的不足，在软件开发过程中加入了风险分析，使用原型及其它方法来尽量降低风险。通常用来指导大型软件项目的开发。
螺旋线的每一个周期对应一个开发阶段
每个阶段开始时的任务是确定该阶段的目标、为完成目标选择方案及设定这些方案的约束条件
接下来从风险角度分析上一步的工作结果，努力排除各种潜在的风险，通常用建造原型的方法来排除风险
如果风险不能排除，则停止开发或消减项目的规模。如果排除了所有风险，则启动下一个开发步骤，这个开发步骤的工作过程相当于纯粹的瀑布模型
最后是评价此阶段的工作成果并计划下一个阶段的工作
2.5 过程模型——螺旋模型

## Slide 38
Spiral Model
Risk analy-sis
Prototype 1
Simulations, models, benchmarks
Requirements plan, life-cycle plan
Concept of operation
Prototype 2
Risk analysis
Software requirements
Requirements validation
Develop-ment plan
Risk analysis
Prototype 3
Software product design
Design validation and verification
Integration and test plan
Risk analysis
Operational prototype
Detailed design
Unit test
Code
Integration and test
Acceptance test
Implementation
Plan next phases
Develop, verify next-level product
Determine objectives, alternatives, constrains
Evaluate alternatives, identify, resolve risks
Cumulative cost
Progress through steps
Not yet widely used.

## Slide 39
2.5 过程模型——螺旋模型

## Slide 40
优点
对可选方案和约束条件的强调有利于把软件质量作为软件开发的一个重要目标
减少了过多测试（浪费资金）或测试不足（产品问题多）所带来的风险
在螺旋模型中，维护只是模型的另一个周期，在维护和开发之间没有本质区别
风险驱动
缺点
适合内部开发的大规模软件项目。
风险驱动：要求项目成员具有丰富的风险评估经验和这方面的专门知识。
2.5 过程模型——螺旋模型

## Slide 41
喷泉模型（Fountain Model）（OO模型）：
  体现了面向对象开发过程的迭代和无间隙的特征。迭代是指系统某个部分常常重复工作多次，相关功能在每次迭代中随之加入演化的系统。无间隙是指在分析、设计和实现等开发活动之间不存在明显的边界。
2.6 过程模型——喷泉模型
集成和测试
编码阶段
面向对象设计
面向对象分析
需求阶段
Notes: 类的识别、细化是迭代、无缝进行的。
面向对象设计：
1、问题定义，需求获取和表述，建立功能模型
2、面向对象分析：领域对象识别、建立领域对象模型
3、面向对象设计：补充对象、合并对象，建立系统对象模型（也是领域对象模型的细化）

## Slide 42
*1、软件工程的体系结构和分层结构；
2、过程的三个阶段和任务
3、生命周期的含义
4、一些常见的过程模型。
注意：选择适合本组织和本项目的模型来进行软件开发，另外可以结合多个模型的优缺点来用一组过程模型，发挥优势，尽量减少弊端的影响。
小结

## Slide 43
V模型：
V模型是瀑布模型的变种，它说明测试活动是如何与分析和设计相联系的。
*过程模型——V模型
系统测试
编码
系统设计
单元、集成测试
需求分析
程序设计
验收测试
运行和维护

## Slide 44
V模型：
单元和集成测试针对的是程序的正确性。系统测试应验证系统设计。验收测试由客户完成，它通过把测试步骤与需求规格说明中的每一个要素关联起来对需求进行确认。
该模型中连接V形符号左边和右边的连线意味着，如果在验证和确认期间发现了问题，那么在再次执行右边的测试步骤之前，重新执行左边的步骤以修正和改进需求、设计和编码。
V模型使得隐藏在瀑布模型中的迭代和重做更加明确。瀑布模型关注的通常是文档和制品，而V模型关注的则是活动和正确性。
*过程模型——V模型

## Slide 45: 软件开发过程
统一软件过程（Rational Unified Process, RUP）
微软解决方案框架（Microsoft Solution Framework, MSF）
敏捷软件开发
软件能力成熟度模型（CMM/CMMI）
…

## Slide 46: *过程模型——迭代的增量模型
“迭代的，增量的开发过程对于精确的业务解决方案的汇聚是必须的”——准则5，动态系统开发方法论。
在为一个问题开发解决方案的过程中包括很多活动行为。我们需要理解待解决的问题，为一个潜在的解决方案收集需求，将这些需求转换至设计中，构建解决方案，并对方案进行测试。
这个顺序非常自然，并且在一般情况下是正确地。然而，当我们试图将规模扩大时－也就是说，当我们按照一个严格的线性流程试图搜集所有的需求，并完成所有的设计，所有的开发，进行所有的测试时，一些问题就悄悄地出现了。
http://www.ibm.com/developerworks/cn/rational/rationaledge/content/may05/bittner/

## Slide 47: *过程模型——迭代的增量模型
因此，我们需要更像科学家一样进行工作。
现代的、科学的解决方案建立在直接观测准则上提出理论，然后设计实验以验证这些理论。从这些标准的结果中，我们或者抛弃或者确认这些理论。
那么，如何将这种方法应用到开发方法中？

## Slide 48: *过程模型——迭代的增量模型
如何将这种方法应用于软件开发中？
在某种意义上，在软件开发项目中的很多事物都是论断，或者更精确的说，论断是需要被评估的。
计划：由许多关于事物需要多长时间以完成的论断组成。
需求：关于适宜的解决方案特征的一种论断。正是因为即使一些问题领域的专家认为需求是有效的也并不能代表他们是正确地。我们甚至需要评估需求以论断它们是否对手边的问题定义了正确的解决方案。

## Slide 49: *过程模型——迭代的增量模型
这引导我们采用这样的一种软件开发方式：
  即计划内固有的论断通过系统演示版本的设计或开发进行重复的验证与评估，每一个均被客观的演示，以减少项目风险及建立另一个完整的解决方案。
这种开发方式通常被理解为迭代的增量开发过程。

## Slide 50: *过程模型——迭代的增量模型
迭代的增量开发过程定义：
  对一系列活动的重复应用以对一系列论断进行评估，解决一系列风险，达成一系列开发目标，并逐步增量地建立并完善一个有效的解决方案 。

## Slide 51: *过程模型——迭代的增量模型
迭代的增量开发过程：
  它通过对核心开发活动的重复应用，包括了对问题和解决方案定义以及解决方案实现的连续的细化，因此，它是一个迭代的过程。
  在一次迭代运行的周期中，对问题的理解以及解决方案提供的功能均会增长，因此，它是一个增量的过程。
  在迭代中，其中数个或更多的应用被连续地组织起来以构成一个完整的项目。

## Slide 52: *过程模型——迭代的增量模型
迭代模型和之前所述的增量模型有一定区别。
假设现在要开发A、B、C、D四个大的业务功能：
  对于增量方法：可以将四个功能分为两次增量来完成，第一个增量完成A、B功能，第二次增量完成C、D功能；
  对于迭代开发：分两次迭代来开发，第一次迭代完成A、B、C、D四个基本业务功能，但不含复杂的业务逻辑，而第二个功能再逐渐细化补充完整相关的业务逻辑。

## Slide 53: *过程模型——迭代的增量模型
迭代模型是RUP常采用的软件开发生命周期模型。
RUP强调的每次迭代都包含了需求、设计和开发、测试等各个过程，而且每次迭代完成后都是一个可以交付的原型。
迭代不是并行，在每次迭代过程中仍然要遵循需求设计开发的瀑布过程。迭代周期的长度跟项目的周期和规模有很大的关系。

## Slide 54
敏捷方法：
  从20世纪70年代到90年代提出并使用的许多软件开发方法都试图在软件构思、文档化、开发和测试的过程中强加某种形式的严格性。
  在20世纪90年代后期，一些抵制这种严格性的开发人员系统的阐述了他们自己的原则，视图强调灵活性在快速且有效地生产软件中所发挥的作用。
*软件开发过程——敏捷方法

## Slide 55
敏捷方法：
  1、相对于过程和工具，他们更强调个人和交互的价值。相信开发人员能做好自己的工作。之间进行面对面交互式的沟通而不是通过文档进行沟通。
  2、更喜欢在生产运行的软件上花费时间，而不是将时间花费在编写各种文档上。
  3、精力集中在与客户的合作上，而不是合作谈判上。
  4、专注于对变化的反映，而不是创建一个计划而后遵循这个计划。因为他们相信不可能在开发的初始就能预测到所有的需求。
*软件开发过程——敏捷方法

## Slide 56
目标：
  通过“尽可能早地、持续地对有价值软件的交付”使客户满意。
典型方法：
  极限编程（XP）
  水晶法（Crystal）：每一个不同的项目都需要一套不同的策略、约定和方法论。看重人的重要作用。
  并列争球法（Scrum）：使用迭代的方法，把每30天一次的迭代称为一个冲刺，按需求的优先级别来实现产品。多个自组织的小组并行地递增实现产品。协调通过简短的日常会议来进行。
  自适应软件开发（ASD）。
*软件开发过程——敏捷方法

## Slide 57
极限编程（XP）：
  XP是描述敏捷方法最普遍的概念。实际上，XP是敏捷过程的一种具体形式，提供敏捷方法最一般原则的指导方针。
  四个特性：
  1、交流：客户与开发人员之间持续地交换看法；
  2、简单性：鼓励开发人员选择最简单的设计或实现来处理客户的需要；
  3、勇气：尽早地和经常交付功能的承诺；
  4、反馈：在软件开发过程中的各种活动中，都包含反馈循环。
*软件开发过程——敏捷方法

## Slide 58
XP的12个实践操作：
  1、规划游戏：
    用户就系统应该如何运转来编写故事；
    开发人员估算实现该故事所必需的资源；
    每个故事针对一个需求，只需要两三个句子足够详细地解释需求，以便设计测试用例和估算所需资源；
    对需求划分优先级，不断的拆分、合并需求，直到就需要什么、什么可测试、利用可用资源能够完成什么等达成一致为止；
    计划人员生成发布图，将发布的内容和交付的时间记录在文档中。
*软件开发过程——敏捷方法

## Slide 59
XP的12个实践操作：
  2、小的发布：
    系统的设计要能够尽可能早地交付。功能被分解为若干个小的部分，这样，可以尽早地交付一些功能，然后在后面的版本中对这些功能加以改进和扩展。
  3、隐喻：
    开发人员对于系统将如何运行取得一致，并就处理关键问题的共同方法达成一致意见。
  4、简单设计：
    只处理当前的需求，使设计保持简单。对将来的功能进行预料可能导致不必要的功能。
*软件开发过程——敏捷方法

## Slide 60
XP的12个实践操作：
  5、首先编写测试：
    为了确保客户的需要成为开发的驱动力，首先编写测试用例。
  6、重构：
    随着系统的构建，很可能需求发生变化。因为XP方法的一个主要特征是只针对当前的需求进行设计，所以经常出现新的需求迫使开发人员重新考虑他们现有的设计和代码。
  7、对编程：
    使用一个键盘，两个结成对的程序员，根据需求和设计开发系统，由一个人负责完成代码。可以灵活配对。
*软件开发过程——敏捷方法

## Slide 61
XP的12个实践操作：
  8、集体所有权：
    在XP中，任何开发人员都能够对系统的任何部分进行改变。
  9、持续集成：
    快速交付功能意味着可以按日为客户提供可运行的版本。
  10、可以忍受的步伐：
    疲劳可能产生错误。因此，XP的支持者提出每星期工作40小时的目标。逼迫程序员投入很长的时间来满足最后期限，就是最后期限不合理的信号。
*软件开发过程——敏捷方法

## Slide 62
XP的12个实践操作：
  11、在现场的客户：
    理想情况下，客户应该在现场与开发人员一起工作以确定需求，并提供如何对它们进行测试的反馈。
  12、代码标准：
    XP倡导清晰的定义代码标准，以利于团队改变和理解他人的工作。
极限编程和敏捷方法同样存在一些问题，请同学们课后思考和查阅资料来体会。
*软件开发过程——敏捷方法